FinPilot — Tek-Tık Masaüstü Dönüşümü + Scanner Performans Denetimi

Ölçüm-temelli kök neden analizi · ürünleştirme mimarisi · 30 günlük plan

Mevcut kod tabanı (scanner / api / core / web) incelenerek hazırlanmıştır. 23 Haziran 2026.

# 1. Yönetici Özeti

FinPilot bir MVP değil; Alpaca toplu-bar çekimi, çok katmanlı cache (Redis/bellek), ThreadPoolExecutor paralelliği, rate limiter ve mevcut tracing/Prometheus altyapısıyla zaten ciddi ölçüde optimize bir sistemdir. Dolayısıyla doğru soru "yavaş mı?" değil, "hangi koşulda, hangi katmanda yavaş?"dır.

BULGU 1 — "Tek-tık"ın önündeki #1 engel kod değil, Docker Desktop bağımlılığıdır (finpilot.bat). Önce o kaldırılmalı. BULGU 2 — Frontend "npm run dev" (geliştirme modu) ile koşuyor — paketlenmemiş, ilk-boya yavaş. Production build/Tauri shart. BULGU 3 — Scanner yavaşlığı tek sebepli değil: soğuk-cache ilk tarama, yfinance fallback (4 req/s), GIL'e takılan compute ve iç-içe thread havuzları başlıca adaylar. BULGU 4 — Gözlemlenebilirlik kısmen VAR (core/tracing.py, prometheus_exporter). Sıfırdan kurma; aşama-bazlı zamanlamayı bunun üstüne ekle.

Öneri özeti: (A) Docker'ı kaldırıp Tauri kabuğu + paketlenmiş Python backend ile gerçek tek-tık ürün; (B) scanner için önce ölç (aşama zamanlayıcıları), sonra soğuk-cache ve compute darboğazını incremental + process-paralel + kısmi-sonuç modeliyle çöz. Önce algı değil, gerçek darboğaz.

# 2. Tek-Tık Masaüstü Dönüşümü

Bugün başlatma akışı: finpilot.bat → Docker Desktop devcontainer → start.sh içinde uvicorn (FastAPI) + "npm run dev" (Next.js) iki ayrı süreç olarak ayağa kalkar. Kullanıcı için bu tek-tık DEĞİL: Docker kurulu olmalı, ilk açılış dakikalar sürer, geliştirme sunucusu paketlenmemiştir.

Hedef deneyim: masaüstü ikonu → tek pencere → arka plan servisleri sessizce kalkar → "scanner hazır" göstergesi. Docker yok, terminal yok, npm yok.

Dönüşümün üç parçası:

Frontend:  Next.js'i statik export et (web/out zaten üretiliyor) veya production build al; dev sunucusunu kaldır.

Backend:  FastAPI backend'i PyInstaller ile tek çalıştırılabilir "sidecar"a paketle (pandas/numpy/torch dahil). Docker gerekmez.

Kabuk:  Tauri/Electron kabuğu UI'yi gösterir, backend sidecar'ı başlatır/durdurur, tek .exe/.msi olarak dağıtılır.

Not: Redis bağımlılığı opsiyonel kalmalı (cache zaten bellek-fallback'li). Masaüstü sürümünde Redis yerine gömülü cache yeterli; harici servis = tek-tık düşmanı.

# 3. En Uygun Teknik Yaklaşım

| Seçenek | Artı | Eksi | FinPilot uygunluğu |
| --- | --- | --- | --- |
| Tauri | Küçük (~10MB), hızlı, Rust güvenli kabuk, sidecar desteği, düşük RAM | Python sidecar paketleme emeği; Rust ekosistemi | EN İYİ — local-first, hafif, Win uyumlu |
| Electron | Olgun, Python child-process kolay, geniş örnek | Ağır (~150MB Chromium), yüksek RAM | İyi — hız/paket boyutu Tauri'den kötü |
| Python + native wrapper | Tek dil, basit | Zayıf UI, paketleme kırılgan | Zayıf — mevcut Next.js UI israf olur |
| Local web + shell | En az değişiklik | Yine tarayıcı/sunucu hissi, gerçek "app" değil | Geçici — ürün hissi düşük |
| Hybrid client-server | Net ayrım, ölçeklenir | İki süreç yönetimi | FinPilot zaten bu — kabuğa sarılması gerekir |

Öneri: Tauri kabuğu + statik Next.js UI + PyInstaller ile paketlenmiş FastAPI sidecar. Bu kombinasyon Docker'ı tamamen kaldırır, tek .msi verir, yerel LLM (Ollama) ve yerel DB ile sorunsuz çalışır, RAM ayak izi Electron'dan düşüktür. Electron yalnızca Tauri sidecar paketleme riski kabul edilmezse yedek plandır.

# 4. Scanner Neden Yavaş? — Katmanlı Kök Neden Analizi

Kodda doğrulanan gerçek darboğaz adayları (sezgi değil). Her biri ölçümle teyit edilmeli (Bölüm 5).

| Katman | Doğrulanan durum / risk | Olası etki |
| --- | --- | --- |
| A. Veri çekimi | Alpaca varsa toplu-bar (1 çağrı/batch) hızlı; ALPACA_API_KEY yoksa yfinance fallback 4 req/s rate-limit'e takılır (data_fetcher.py) | Yüksek |
| A. Soğuk cache | Time-aware TTL cache sıcak taramada hızlı; oturumun/günün İLK taraması tamamen ağ → en yavaş an | Yüksek |
| A. Çok-zaman-dilimi | evaluate_symbol her sembol için fetch_multi_timeframe (max_workers=4) çağırıyor — sembol başına çoklu istek | Orta |
| B. GIL / compute | ThreadPoolExecutor I/O'yu paralelleştirir ama feature/score CPU-bound; GIL nedeniyle thread'ler compute'u paralelleştirmez | Yüksek |
| B. İç-içe havuz | eval havuzu (10) × timeframe havuzu (4) → ~40 thread; context-switch ve thread açlığı riski | Orta |
| C. Depolama | Cache JSON-serialize (RCE'den kaçınmak için); büyük DataFrame serialize/deserialize maliyeti tekrar eder | Orta |
| D. Uygulama | Scheduler açılışta tam tarama tetikleyebilir; scan API'si 16-thread havuzda bloklayıcı evaluate çalıştırır | Orta |
| D. Başlangıç | api/main.py lifespan: DB init + watchlist migration + sentry + scheduler + champion weights + (yeni) academy; ağır importlar (pandas/torch) | Yüksek |
| E. Algı/UX | Kısmi sonuç gösterimi yok; kullanıcı tüm tarama bitene kadar bekler — gerçek süreden daha yavaş HİSSEDİLİR | Orta |

Kritik ayrım: A ve B gerçek SİSTEM hızını, E ise ALGILANAN hızı belirler. İkisi ayrı çözülür — kısmi sonuç algıyı düzeltir ama darboğazı kaldırmaz; darboğazı kaldırmak için A/B ölçülüp düzeltilmelidir.

İlk doğrulanacak hipotez: "ALPACA_API_KEY tanımlı mı?" Tanımlı değilse, tek başına en büyük yavaşlık kaynağı yfinance rate-limit'tir ve düzeltmesi en ucuzudur (anahtar ekle → toplu-bar yoluna geç).

# 5. Ölçüm ve Profiling Planı

Mevcut core/tracing.py (perf_counter span'leri, trace_agent) ve prometheus_exporter üstüne kurulur — sıfırdan değil.

### 5.1 Başlangıç (startup) profili

Aşama zamanlama:  app_boot → backend_ready → scanner_ready üç ayrı zaman damgası; lifespan içindeki her adımı (DB, migration, scheduler, weights, academy) perf_counter ile sar.

Import maliyeti:  import sürelerini ölç (python -X importtime); pandas/torch/yfinance cold-import maliyetini gör.

### 5.2 Scanner pipeline profili (aşama-bazlı)

Aşama timer'ları:  universe load → filter → price fetch → news fetch → fundamentals → feature calc → score → serialize → render: her aşamayı ayrı ms olarak logla.

I/O vs CPU ayrımı:  evaluate_symbols_parallel içine aşama toplamları ekle; fetch vs compute oranını çıkar (I/O mu CPU mu?).

### 5.3 Fonksiyon-seviye

py-spy / cProfile:  py-spy (canlı, prod-güvenli, kod değişmeden) ile flamegraph; en pahalı fonksiyonları gör. cProfile tek-tarama derin analiz için.

### 5.4 Ağ / DB / UI

Ağ:  Her API endpoint'i için latency p50/p95/p99, timeout ve retry sayısı; aynı endpoint'e tekrar çağrı var mı (cache miss).

DB:  En yavaş sorgular, indeks kullanımı, read/write bekleme; büyük JSON blob içinde sorgu var mı.

UI:  Next.js: büyük tablo render (react-table/virtual zaten var), ana-thread blok, IPC roundtrip.

Disiplin: her optimizasyondan ÖNCE ve SONRA aynı metrik ölçülür; iyileşme kanıtlanmazsa değişiklik geri alınır.

# 6. Toplanması Gereken Metrikler

| Grup | Metrik | Neden önemli |
| --- | --- | --- |
| Startup | app_boot_ms · backend_ready_ms · scanner_ready_ms | Tek-tık deneyiminin gerçek ölçüsü; cold vs warm farkı |
| Scanner | scan_total_ms · fetch_market_ms · fetch_news_ms · feature_calc_ms · score_calc_ms · db_read/write_ms · render_ms | Darboğazın hangi aşamada olduğunu tek bakışta gösterir |
| Kalite | scanned_symbol_count · symbols_per_second · cache_hit_rate · api_error_rate · stale_data_rate | Verimlilik + soğuk/sıcak cache etkisini ölçer |
| Güvenilirlik | startup_fail_count · bg_service_restart · alert_queue_lag · ws_reconnect | Ürün kararlılığı; arka plan servis sağlığı |
| Algı | first_results_visible_ms · full_results_visible_ms · interactive_again_ms | Kullanıcının HİSSETTİĞİ hız — gerçek süreden ayrı izlenir |

Kilit oran: fetch_market_ms / scan_total_ms. Yüksekse darboğaz I/O (cache + toplu çekim), düşükse compute (vektörleştirme + process-paralel). symbols_per_second ise rejim/evren bazlı tarama kararını yönlendirir.

# 7. Ben Olsam Scanner'ı Nasıl Hızlandırırdım

Ölçüm önce, ama mimari yön şu (mevcut altyapıyla uyumlu):

Parçala:  Scanner'ı tek dev işlem olmaktan çıkar: preload katmanı + incremental scan + priority-first. Tüm evreni her seferinde aynı derinlikte tarama.

Kısmi sonuç:  Önce hızlı ön-sonuç: top adayları anında göster, zenginleştirmeyi (news/fundamentals) arkadan akıt. Algılanan hız anında düşer.

Veri katmanları:  Veriyi değişim hızına göre katmanla: fiyat/hacim (sık) ≠ fundamentals (orta) ≠ profil/float/sektör (yavaş). Hepsini her scan'de çekme.

Feature store:  Feature cache + incremental update: her scan'de her feature'ı yeniden hesaplama; yalnız değişen barlardan etkilenenleri güncelle.

Rejim/evren:  Evren bölütleme: watchlist / hotlist / catalyst-list / likidite-bucket ayrı derinlik. (scanner/watch_tier.py zaten var — genişlet.)

Async + process:  Compute'u GIL'den kurtar: feature/score'u vektörleştir (pandas/numpy) veya ProcessPoolExecutor'a taşı; I/O için thread, CPU için process.

Disiplin:  Önce ölç → darboğazı sırala → düzelt → tekrar ölç. Gözlemlenebilirlik olmadan optimizasyon yapma.

# 8. Önerilen Masaüstü Mimarisi

┌─ TAURI SHELL (.msi, tek-tık) ───────────────────────────────┐

│  UI: statik Next.js (dashboard · scanner · alerts · copilot) │

│        │ HTTP/WS (localhost)                                  │

│  SIDECAR: PyInstaller ile paketli FastAPI backend            │

│    ├─ Scan Orchestrator (preload · incremental · priority)   │

│    ├─ Cache Manager (gömülü; Redis opsiyonel)                │

│    ├─ Scheduler (pre-market preload · feature refresh)       │

│    ├─ Alert Engine · Local auth/config                       │

│    └─ Perf Control: tracing + metrics + slow-scan report     │

│  DATA: SQLite/DuckDB (time-series + cache + job status)      │

│  BG JOBS: warm-cache · news ingest · feature refresh         │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Açılış servis stratejisi: DB bağlantısı + config + cache hemen; scanner evreni ve ağır modeller (DRL/LLM) lazy-load; news/fundamentals ingestion arka planda. "scanner_ready" = hafif çekirdek hazır olduğunda işaretlenir, tüm preload bitmeden. Kapanışta: açık job durumu + cache + son senkron zamanı kaydedilir.

# 9. Slow-Scan Raporu Tasarımı

Bir tarama eşik süreyi aştığında (örn. scan_total_ms > p95) sistem otomatik şu yapılandırılmış raporu üretir ve data/slow_scans/ altına JSON + okunabilir özet olarak yazar:

{

"scan_id": "...", "timestamp": "...", "regime": "bull",

"scope": {"universe": "hotlist", "symbol_count": 180},

"total_ms": 8420, "vs_prev_pct": +37,

"stage_breakdown_ms": {"fetch_market":5100,"news":900,"feature":1500,"score":420,"render":500},

"slowest_stages": ["fetch_market","feature","news"],

"slowest_functions": [{"fn":"fetch_multi_timeframe","ms":4800,"calls":180}],

"slowest_api": [{"endpoint":"yfinance/history","p95_ms":420,"calls":540,"retries":31}],

"cache": {"hit_rate":0.22, "misses":140},

"db_bottlenecks": [...], "ui_render_ms": 500,

"probable_root_cause": "Cold cache + yfinance fallback (no ALPACA key)",

"auto_recommendations": ["Set ALPACA_API_KEY","Warm cache pre-market","Cache hit %22 — raise TTL"]

}

Rapor üç soruyu anında yanıtlar: NEREDE yavaşladı (aşama/fonksiyon), NEDEN (kök neden tahmini), NE YAPMALI (otomatik öneri). Önceki taramayla fark (vs_prev_pct) regresyonu yakalar.

# 10. 30 Günlük Aksiyon Planı

| Hafta | Odak | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| 1 | ÖLÇ: aşama timer'ları + startup profili + py-spy flamegraph; ALPACA_API_KEY kontrolü | Kanıtlı darboğaz sıralaması + slow-scan raporu v1 |
| 2 | HIZLANDIR (I/O): toplu-bar yolunu garanti et, cache warm-up (pre-market), kısmi-sonuç akışı | İlk-sonuç süresi belirgin düşer; cache hit yükselir |
| 3 | HIZLANDIR (compute): feature vektörleştirme/ProcessPool, feature cache + incremental, evren bölütleme | scan_total_ms düşüşü ölçümle kanıtlı |
| 4 | ÜRÜNLEŞTİR: Next.js statik export + PyInstaller backend + Tauri kabuğu; Docker'ı kaldır | Tek .msi, tek-tık açılış; warm/cold start ölçülür |

# 11. P0 / P1 / P2 Öncelikleri

| Öncelik | İş | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| P0 | Aşama-bazlı ölçüm (timer + slow-scan raporu) + ALPACA_API_KEY doğrula | Ölçmeden optimize edilmez; Alpaca anahtarı en ucuz büyük kazanç |
| P0 | Docker bağımlılığını kaldıran tek-tık paket (Tauri + PyInstaller + statik UI) | Ürünleşmenin önündeki #1 engel |
| P1 | Kısmi-sonuç + cache warm-up + toplu-bar garanti | Hem algılanan hem gerçek hızda büyük etki, orta maliyet |
| P1 | Feature cache + incremental + compute vektörleştirme/ProcessPool | Compute darboğazını GIL'den kurtarır |
| P2 | Evren bölütleme (watch/hot/catalyst/likidite) + lazy enrichment | Gereksiz derin taramayı azaltır |
| P2 | Redis'i opsiyonelleştir, gömülü cache; DuckDB değerlendir | Masaüstü sadeliği; harici servis bağımlılığını azaltır |

Sonuç: FinPilot zaten güçlü bir motor; eksik olan (a) Docker'sız tek-tık paketleme ve (b) aşama-bazlı ölçümle kanıtlanmış hedefli hızlandırmadır. Önce ölç, sonra en ucuz büyük kazançtan başla (Alpaca yolu + cache warm-up + kısmi sonuç), compute'u GIL'den kurtar, en son Tauri ile ürünleştir. Algıyı düzeltmek için kısmi sonuç; darboğazı kaldırmak için ölçüm-temelli I/O ve compute düzeltmeleri.