FinPilot — Jules İlk 5 Görev Brifi

Asenkron kodlama ajanı için kopyala-yapıştır hazır girdiler

12 Haziran 2026 · Tam brifler: docs/audit-2026-06-12/15-jules-gorev-brifleri.md

Hepsi Aşama-1: deterministik, izole, hızlı doğrulanır, finansal karar mantığına dokunmaz. Sıra: 1→2→3→4→5, her biri ayrı PR.

# 5 Görev

| # | Görev | Dosya | Risk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | yfinance’e bağlı 2 kırık testi mock’la (deterministik) | tests/test_new_endpoints.py | Düşük |
| 2 | Flaky prometheus port testini sabitle | tests/test_prometheus.py | Düşük |
| 3 | CI: silinmiş "views"i kaldır, "academy"yi --cov’a ekle | .github/workflows/ci.yml | Düşük-orta |
| 4 | Academy’ye taban birim testleri (0→kapsam) | tests/test_academy_*.py (yeni) | Düşük |
| 5 | data_fetcher + API için null/NaN/boş-veri guard testleri | tests/test_data_pipeline_guards.py (yeni) | Orta |

# Her brife dahil edilen ortak guardrails

Strateji/skor/risk MANTIĞINI değiştirme. score_engine, evaluate karar bloğu, risk_engine, labeling, drl reward = salt-okunur (yalnız test yazılabilir).

Testler deterministik: gerçek yfinance/Alpaca/SEC/ağ çağrısı YOK — mock/fixture.

Testi geçirmek için üretim davranışını değiştirme (dar bug-fix hariç).

Tek odaklı küçük PR; 1000+ satırlık dosyaları KISALTMA, tam bütünlük koru.

Gate: py_compile + ilgili pytest yeşil + ruff temiz. Geçmiyorsa PR yok.

# Kapsam dışı (bilinçli)

Auth regresyonu (test_compute_surface_requires_auth) — GÜVENLİK fix’i; Jules taslak açabilir ama insan onayı zorunlu, bu pakette değil.

Skor/risk/strateji mantığı, canlı execution, geniş refactor — tamamen kapalı.

# Önemli bulgular (brifleri besleyen)

CI zaten coverage çalıştırıyor (--cov-fail-under=70) ama silinmiş "views"i referans alıyor ve academy’yi kapsamıyor.

4 bilinen-fail gate’i kirletiyor: Görev 1-2 bunların 3’ünü çözer; auth ayrı (insan).

academy/ modülünün 0 testi var; CI coverage’ında da görünmüyor → çift kör nokta.

Paket sonrası hedef: 4 bilinen-fail → 1 (yalnız auth, insan kuyruğunda), academy 0 → taban kapsam, CI gate dürüst, pipeline guard’ları mevcut, sıfır yeni regresyon.