FinPilot — Jules / Asenkron Kodlama Ajanı Test Stratejisi

En sağlıklı, deterministik, test-ağırlıklı kullanım planı

12 Haziran 2026 · Detay: docs/audit-2026-06-12/14-jules-test-stratejisi.md

Jules bir QA / kod-üretim aracıdır, strateji beyni değil. Aşağıdakiler mühendislik kalite planıdır, yatırım tavsiyesi değil.

# Neden FinPilot iyi aday

Altyapı hazır (pytest, ruff, mypy, 494 geçen test) ama ölçülebilir, deterministik test boşlukları var — Jules’ün en güçlü olduğu alan:

| Boşluk | Bugünkü taban | Hedef |
| --- | --- | --- |
| Bilinen test hatası | 4 (1’i güvenlik) | 0 |
| Ignore’lu test takımı | 2 (test_signals, scanner_rollout) | 0 |
| Academy test | 0 | taban kapsam |
| Test-light router | ~13/21 | ≤3 |
| Coverage ölçümü | yok (Mayıs’tan beri) | CI’da + gate |

# Önerilen ilk görevler (sıra)

yfinance’e bağlı 2 kırık testi mock’la → CI yeşillenir (deterministik).

Flaky prometheus port testini sabitle.

Coverage ölçümü + CI gate ekle.

Academy’ye taban test seti yaz (0 → kapsam).

Schema/null guard’ları (data_fetcher + API payload).

Test-light router’ları tamamla (auth/scan/advisory/watchlist).

test_signals.py + scanner_rollout/ düzelt veya resmî emekli et.

Auth regresyonu için kanıt-testi + taslak fix — İNSAN onaylı (güvenlik).

# Kaçınılacaklar (P2 / yasak)

Skor ağırlıkları (score_engine formülü, gated faktörler) — kalibre, değiştirilemez.

evaluate.py karar mantığı, risk_engine core, DRL reward, triple-barrier parametreleri.

Canlı/paper trade execution; belirsiz "performansı artır"; geniş refactor.

Kural: Jules buralara test yazabilir, mantığı değiştiremez — insan review.

# FinPilot’a özel guardrails

BÜYÜK-DOSYA BOZULMASI (bu oturumda yaşandı): ajan 1000+ satırlık dosyaları (data_fetcher 1201, evaluate, watchlist 1019, scheduler 1247) kısaltabilir. Her PR’da tam-dosya bütünlük + py_compile + import smoke + git diff review ZORUNLU. Kör merge yok.

Determinizm: Jules’ün her testi dış veriyi (yfinance) mock’lamalı; ağa çıkan test reddedilir.

Edge’i sessizce bozma: test geçirmek için skor/risk mantığını değiştirmek yasak; bu dosyalar salt-okunur ilan.

Güvenlik fix’leri (auth) otomatik merge değil — insan onayı.

Önce CI’ı güncelle (Mart’tan bayat, academy/coverage kapsamıyor), sonra PR’ları ona dayandır.

# Başarı kriteri

Coverage arttı + 4 bilinen-fail → 0 + sıfır yeni regresyon + insan diff-review korundu = değer üreten asistan. İyileşmezse Jules yalnız "kod yazan araç" olarak kalır.

Tek cümle: Jules’ü kalite-güvence mühendisi olarak konumla — önce kırık/eksik testleri deterministik kapattır, coverage’ı görünür yap, her değişikliği compile+diff gate’iyle koru; strateji ve riski insan onayına sakla.