FinPilot — Yönetici Özeti

Tam Spektrum Sistem Analizi, Stratejik Evrim ve 90 Gün Planı

12 Haziran 2026 · Detay: docs/audit-2026-06-12/

# 1. Tek Paragraf Durum

FinPilot, tek geliştiricinin elinde olağanüstü mühendislik olgunluğuna ulaşmış (494 yeşil test, 21 API router, otonom zamanlayıcı döngüsü, çok-ajanlı LLM katmanı, DRL ensemble, kalibrasyon ve audit altyapısı) ancak ticari tarafı henüz başlamamış bir platformdur: sıfır dış kullanıcı, sıfır gelir, canlı tanıtım sayfası yok. Sistemin kendi iç denetimi, sinyal skorunun istatistiksel üstünlük (edge) üretmediğini göstermiştir (decile_lift 0.728, p=0.995). Bu bulgu sinyal-satışı modellerini bloke eder; ancak izleme, eğitim ve kişisel asistan modellerini etkilemez. Strateji bu gerçeğe göre kurulmuştur.

# 2. En Kritik Bulgular (P0)

Güvenlik: Korumalı API uçları kimlik doğrulamasız erişime açık (bilinen test hatası 3 haftadır baseline’da). Canlıya çıkmadan kapatılmalı.

Academy duplikasyonu: academy/ ve FinanceAcademy/ aynı sistemin iki kopyası; veritabanları boş, ürün entegrasyonu yok. En düşük riskli gelir yolu rafta bekliyor.

Edge sorunu: Skor bileşenleri ablation sonuçlarına göre yeniden ağırlıklandırılmalı; haftalık otomatik Edge Report kurulmalı. Edge kanıtlanana kadar pazarlama dili "karar destek + eğitim" olmalı.

Dağıtım sıfır: Landing/waitlist yok; tüm gelir senaryolarının ortak ön şartı 1 günlük iş olarak duruyor.

# 3. 12 Perspektifin Ortak Mesajı

Yatırımcıdan regülatöre 12 dış göz aynı üç noktada birleşiyor:

Kanıt eksik: track record, kullanıcı ve öğrenme çıktısı ölçülebilir durumda ama hiçbiri yayınlanmıyor.

Konum seçilmemiş: trader aracı / öğrenen yatırımcı asistanı / B2B altyapı üçgeninde karar yok; regülasyon en az riskli olanı (eğitim + araç) işaret ediyor.

Birikmeyen değer: bugünkü özellikler kopyalanabilir; kopyalanamaz tek varlık kullanıcı-öğrenme-davranış verisidir ve ancak Academy entegre olursa birikmeye başlar.

# 4. Seçilen Strateji: V6 → V7 → V10 Zinciri + Academy Ön Kapı

| Adım | Vizyon | Ne yapar | Otomasyon | 12 ay potansiyel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V6 Otonom Bülten | Sistem haftalık piyasa karnesini insansız yazar ve gönderir; kitle toplama motoru | %95 | $3-6k/ay + 8-15k liste |
| 2 | V7 Kişisel Copilot | Her sabah kullanıcıya özel 5 maddelik brief (portföy × tarama × öğrenme durumu) | %95 | $6-18k/ay |
| 3 | V10 Portföy Koruyucu | Portföyü 7/24 izler, yalnız kritik anda uyarır ("uyuyan koruyucu") | %98 | $10-25k/ay |
| Zemin | Academy (8 ajan) | Kendi içeriğini üretip denetleyen eğitim katmanı; regülasyon kalkanı + veri flywheel | %90 | Dönüşüm + retention çarpanı |

Reddedilen model: sonuç-bazlı fiyatlandırma (kazanınca öde) — performans ücreti çoğu yargıda lisanslı danışmanlık faaliyetidir; yerine "memnun kalmazsan iade" garantisi önerildi.

# 5. Finance Academy: Mevcut Kod → Canlı Sistem

6 ajan (içerik üretici, kalite kontrol, kişiselleştirme, boşluk tespiti, güncelleyici, analitik) zaten yazılmış; eksik olan 2 ajan (Trend Scout, Sınav/Simülatör), API + arayüz entegrasyonu ve döngünün gerçek veriyle çalıştırılmasıdır. FinPilot’a özgü fark: ders örnekleri statik değil — tarayıcının güncel verisinden ve gerçek sinyal arşivinden otomatik üretilir. Simülasyon ajanı, kullanıcıya arşivden gerçek tarihsel senaryolar sunarak DRL/backtest yatırımını doğrudan eğitim değerine dönüştürür.

# 6. 90 Gün Planı (Özet)

| Faz | Gün | Hedef | Başarı kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| İspat | 1-30 | P0’lar kapanır; landing + bülten canlı; Academy seed + entegrasyon | 100+ e-posta; bülten 2 sayı; 1 kullanıcı ders tamamlıyor |
| Ölçek | 31-60 | Copilot beta (20 kişi); premium bülten; 60+ ders; edge karar noktası | 500+ abone; ilk ödeme; beta’nın yarısı haftada 4+ gün aktif |
| Sistem | 61-90 | Portföy koruyucu açılır; tam otonom içerik; insan emeği ≤5 saat/hafta | 1.500+ liste; 30-80 ödeyen; Edge Report kararı verilmiş |

# 7. Sürekli Kurallar

Yeni skor bileşeni, edge testini geçmeden ürüne giremez.

Yeni modül; API + arayüz + test + belge olmadan "bitti" sayılmaz.

Güvenlik test hatası 72 saat içinde kapanır; baseline’a giremez.

Her özellik şu sorudan geçer: "Kullanıcıya özel veri biriktiriyor mu?"

"Mevcut teknik güç zaten var — eksik olan, bu gücü doğru kanala, doğru modele ve minimum insan müdahalesine yönlendiren netlik ve cesarettir."