FinPilot — Tarama Sonrası Otonom Agent Analiz Sistemi

Master Prompt Değerlendirmesi ve Uçtan Uca Uygulama Planı

Mevcut kod tabanı (scanner / agents / core / llm) referans alınarak hazırlanmıştır. Hazırlık tarihi: 16 Haziran 2026. Bu bir sistem-tasarımı referansıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

# 0. Yönetsel Özet — Tek Cümlelik Hüküm

Master prompt iyi düşünülmüş ve doğru ilkeleri (ikinci katman önceliği, gerekçeli skor, false-positive avı, kendini kalibre etme) içeriyor; ancak sıfırdan kurulacak bir sistem tarif ediyor. Oysa FinPilot bu pipeline’ın yaklaşık %70’ini zaten içeriyor: CEO orkestratörü (core/pipeline.run_cycle), ~20 agent, kalibrasyon (Brier + rollback), outcome reconciler, çoklu-horizon KPI takibi, regime-weights ve quality_gate üretimde çalışıyor. Dolayısıyla görev “8 yeni agent yazmak” değil; mevcut pipeline’a bir tarama-sonrası derin-inceleme şeridi eklemek ve gerçek boşlukları (yapısal katalizör/EDGAR feed, float/short, order-flow, tarihsel analog, sosyal velocity) doldurmaktır.

BULGU 1 — Pipeline’ın çoğu zaten var. Yeni agent fabrikası kurma; mevcut run_cycle "stages" mekanizmasını genişlet. BULGU 2 — Master prompt’un 0–100 düz ağırlık matrisi, mevcut additive MAX_RECO_SCORE=18 + Optuna/kalibrasyon makinesiyle ÇELİŞİR. En kritik düzeltme budur. BULGU 3 — Asıl değer yeni agent’larda değil, eksik VERİ KATMANINDA: EDGAR katalizör, float/short, OFI proxy, DTW analog, sosyal velocity.

# 1. Master Prompt’un 8 Agent’ı → Mevcut Sistem Haritası

Aşağıdaki tablo, prompttaki her agent’ı kod tabanındaki gerçek karşılığıyla eşler. Durum sütunu: VAR = üretimde mevcut, KISMİ = var ama eksik/yetersiz, YOK = gerçek boşluk.

| Önerilen Agent | Mevcut Karşılık (kod) | Durum |
| --- | --- | --- |
| 1 — Triage (öncelik/skip) | Yok; en yakını scanner/screener.py ön-filtre + score_engine eşikleri | KISMİ |
| 2 — Şirket Araştırma | agents/research_agent.py + market_intelligence.py | VAR |
| 3 — Haber & Katalizör | LLM anlatısı düzeyinde var; yapısal feed (EDGAR/Form4) YOK | KISMİ |
| 4 — Sosyal & Sentiment | agents/social_intelligence_agent.py (Reddit/HN/Polymarket) | KISMİ |
| 5 — Teknik Desen | scanner/indicators.py + features.py + signals.py + analysis_agent.py | VAR |
| 6 — İkinci Eleme | score_engine.py + _synthesize() composite + bull/bear researcher debate | KISMİ |
| 7 — Öngörü & Beklenti | agents/advisory.py + bull_researcher.py + bear_researcher.py + risk_agent.py | VAR |
| 8 — Çıktı Üretici | agents/report_agent.py + telegram_alerts.py + data/daily_reports | VAR |
| Orkestrasyon | core/pipeline.run_cycle (CEO) + agents/registry.py + core/signal_events.py | VAR |
| Outcome/Kalibrasyon (Böl.6) | core/outcome_reconciler.py + kpi_tracker.py + calibration.py + regime_weights.py | VAR |

Okuma: 8 agent’ın 5’i fiilen var, 3’ü (Triage, yapısal Katalizör, sosyal velocity) kısmen eksik. Prompt’un “Bölüm 6 — Geliştirme Protokolü” adımları (outcome tracking, skor kalibrasyonu, self-audit) kodda zaten tam olarak mevcut.

# 2. Neler FAZLA / Yeniden Yazılmamalı

Aşağıdakiler prompt’ta ayrı “agent” olarak tarif edilmiş ama sıfırdan kurmak mevcut olgun altyapıyı çiftler ve bozar. Bunları yeni agent değil, mevcut modüle eklenecek küçük fonksiyon olarak ele al.

İkinci Eleme’yi ayrı motor olarak kurma.  Mevcut score_engine zaten additive ağırlıklı bileşik skor üretiyor; ayrı bir “ikinci eleme motoru” değil, score_engine’e false-positive ceza bileşenleri eklenir.

Outcome tracking / self-kalibrasyon’u yeniden yazma.  core/outcome_reconciler + kpi_tracker + calibration.py (Brier + rollback) + regime_weights bunu zaten yapıyor. Prompt’un “haftada bir ağırlık güncelle” isteği = mevcut Optuna/kalibrasyon job’una bağlanır.

“Her mikro-saniye / <10ms” hız söylemini taşıma.  Reference doc’unuzun da belirttiği gibi, 2–3 günlük momentum için dakika-bar yeterli. Prompt’taki bu dil sadece OFI proxy’sine uygulanır, tüm pipeline’a değil.

Yeni mesaj formatı icat etme.  Mevcut AgentResult / AgentContext / signal_events.emit_event standardı zaten var ve test ediliyor. Prompt’un JSON şemasını buna haritalayın, paralel ikinci bir şema tutmayın.

CEO dışındaki C-level advisory agent’ları (CTO/CPO/CMO) bu akışa sokma.  Bunlar advisory/management katmanı; post-scan analiz şeridinin parçası değil. Pipeline’ı şişirir.

# 3. Neler EKSİK / Eklenmeli (gerçek boşluklar)

Bunlar reference doc’unuzla birebir örtüşen, kodda doğrulanmış boşluklardır. Sıralama maliyet/etki önceliğine göredir.

| Eksik Bileşen | Neden Gerekli | Nereye Eklenir | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| Triage / önceliklendirme katmanı | P0/P1/P2/SKIP yoksa derin-inceleme tüm listeyi tarar, maliyet patlar | scanner sonrası yeni hafif fonksiyon: triage(scan_results)→öncelik | P1 |
| Yapısal Katalizör feed (EDGAR/Form4) | Şu an katalizör sadece LLM anlatısı; 8-K/Form4 yapısal sinyal yok | agents/news katmanı + scanner/features.py katalizör faktörü | P0 |
| Float / Short / Borrow verisi | Squeeze/parabolik rejim yapısal olarak görünmüyor (kör nokta) | scanner/data_fetcher.py + features.py (proxy etiketiyle) | P0 |
| Sosyal velocity skorlaması | social_agent var ama mention-delta / organik-vs-pump ayrımı yok | social_intelligence_agent.py içine velocity metriği | P1 |
| Order-Flow / OFI proxy | Aggressive-buyer ratio yok; en pahalı, en sona | features.py; önce ücretsiz dakika-bar proxy | P2 |
| Tarihsel Analog / DTW | “Daha önce benzer hamle yaptı mı?” yapısal değil | research/ yeni analog modülü (opsiyonel) | P2 |

Disiplin kuralı (reference doc’tan): tek faktör = tek PR. Ekledikten sonra component_ablation çalıştır; marjinal lift pozitifse tut, değilse at. Ham 0–100 değil, additive MAX_RECO_SCORE ölçeğine normalize et.

# 4. Kritik Çatışma — Skorlama Ölçeği ve Ağırlık Matrisi

Bu, master prompt’u olduğu gibi uygularsanız sistemi sessizce bozacak tek en önemli noktadır.

Master prompt (Agent 6) nihai güven skorunu 0–100 ölçekte, sabit yüzdeli düz ağırlıklarla hesaplıyor: Katalizör %25, Şirket %20, Teknik %20, Sentiment %15, Triage %10, FP cezası −%10. Mevcut scanner/score_engine.py ise ADDITIVE çalışıyor (score += bileşen × ağırlık) ve MAX_RECO_SCORE = 18.0 ile sınırlı; ağırlıkları insan değil Optuna + kalibrasyon + regime_weights belirliyor.

Çakışmanın sonucu: 0–100 ham değeri 18’lik additive zincire eklerseniz, tek bir bileşen tüm skoru ezer ve kalibrasyon farklılaştıramaz. Reference doc’unuz bunu zaten uyarıyor: “Ham 0–100 değer eklersen skorlama bozulur.”

Doğru yaklaşım:

Sunum katmanı:  her agent kendi 0–100 alt-skorunu üretsin (okunabilirlik için).

Karar katmanı:  bu alt-skorları 0–10 / 0–18 additive ölçeğe normalize edip score_engine’e faktör olarak ver; sabit %25/%20 yerine ağırlığı Optuna + regime_weights’e bırak.

Güven skoru:  yüzdeli düz matristen değil, kalibrasyon eğrisinden gelir (calibration.py → kazanma olasılığı).

FP cezası:  additive cezalar olarak score_engine’e (örn. pump için −2.0, dilution için −1.5), quality_gate’e DEĞİL.

Not: quality_gate.py sistem-geneli bir degraded-mode kill-switch’tir; hisse-bazlı ceza motoru değildir. Master prompt’taki FP cezasını oraya koymak yanlış olur.

# 5. Revize Uçtan Uca Mimari

Önerilen model: prompt’un 8 agent akışını yeni bir sistem olarak değil, mevcut run_cycle içinde bir “post-scan deep-dive” stage seti olarak hayata geçir. Tek giriş noktası korunur.

Akış (mevcut isimlerle):

scanner/screener.py  →  BUY sinyal listesi (mevcut)

↓  triage(scan_results)  →  P0/P1/P2/SKIP  [YENİ, hafif fonksiyon]

↓  run_cycle(stages={...}) — P0/P1 için PARALEL:

• research_agent + market_intelligence   (Şirket)

• news/catalyst (EDGAR/Form4)             [YENİ feed]

• social_intelligence_agent (+velocity)   [GENİŞLET]

• analysis_agent / indicators             (Teknik)

↓  score_engine.compute_recommendation_score   (İkinci eleme = additive + FP ceza)

↓  bull_researcher ∥ bear_researcher + risk_agent  (Öngörü/senaryo)

↓  report_agent + telegram_alerts              (Çıktı)

↓  outcome_reconciler + calibration (T+1/T+5/T+20)  (Böl.6 — mevcut)

Paralel/seri kararı (prompt Bölüm 4 doğru): Şirket + Katalizör + Sosyal + Teknik birbirinden bağımsızdır → paralel. İkinci eleme, dördünün de bitmesini bekler → bariyer. Öngörü yalnızca YÜKSEK/ORTA güvende tetiklenir → gereksiz LLM maliyetini kırpar. Bu, mevcut stages mekanizmasının zaten desteklediği topolojidir.

# 6. Hata Yönetimi ve quality_gate Etkileşimi

Prompt’un hata kuralları (veri yoksa proxy, 3 retry, upstream_missing flag, conflict_detected) sağlam ve mevcut AgentResult.success/error alanlarıyla uyumlu. Tek netleştirme: hisse-bazlı eksik veri ile sistem-geneli degraded mode birbirine karıştırılmamalı.

| Durum | Doğru Davranış | Nereye |
| --- | --- | --- |
| Tek hissede veri yok | Proxy/düşük-güven etiketiyle devam; AgentResult.success=True, flag=proxy | ilgili agent |
| Agent çöküşü | Sonraki agent upstream_missing flag ile çalışır; skor "unrated" | signal_events + score_engine |
| Çelişkili sinyaller | conflict_detected flag; güven skoru düşürülür | score_engine (ikinci eleme) |
| Eval harness overall_pass=False | SİSTEM degraded: yeni BUY alert’leri sustur, döngü sürsün | quality_gate.py (mevcut) |

Kısaca: proxy/retry/flag mantığı agent ve score_engine düzeyinde; kill-switch quality_gate düzeyinde kalır.

# 7. Veri Katmanı Yol Haritası (maliyet sıralı)

Reference doc ilkesi: en pahalı bileşen (gerçek L2/L3 OFI) en sona; önce ücretsiz proxy. Float/short ve EDGAR neredeyse sıfır ek maliyet.

| Sıra | Veri / Sinyal | Kaynak (örnek) | Maliyet | Beklenen Etki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Float / Short Interest / Borrow | yfinance + FINRA (gecikmeli, proxy etiketli) | Düşük | Büyük hareketlerde RECALL (squeeze rejimi) |
| 2 | Yapısal Katalizör (8-K, Form4) | SEC EDGAR full-text + Atom feed | Düşük | Katalizör skorunu LLM-anlatısından kanıta taşır |
| 3 | Sosyal velocity | mevcut social_agent kaynakları + delta hesabı | Düşük | %5–30 bandında pump/FOMO ayıklama (PRECISION) |
| 4 | OFI proxy (aggressive-buyer ratio) | dakika-bar vol_at_ask/(ask+bid) yaklaşımı | Orta | Breakout doğrulama, false-breakout azaltma |
| 5 | Tarihsel analog / DTW | kendi OHLCV arşiviniz (research/) | Orta | Senaryo olasılıklarını veriye bağlar |
| 6 | Gerçek L2/L3 order flow | ücretli feed — yalnızca 4–5 işe yararsa | Yüksek (en son) | Marjinal; 2–3 günlük ufukta düşük öncelik |

OFI tanım netliği (reference doc’tan): tek tanım seçin — aggressive-buyer ratio = vol_at_ask / (vol_at_ask + vol_at_bid). İki kaynak dokümandaki 0.3 (işaretli) ve 0.65 (oran) aynı eşiktir; karıştırmayın.

# 8. İlk 14 Gün Uygulama Planı (PR-PR)

Her madde tek bir PR’dır; her faktör eklendikten sonra component_ablation ile marjinal lift ölçülür.

| Gün | İş | Çıktı / Doğrulama |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Kalibrasyonu doğrula: optuna_best_weights.json’daki 10 ağırlık düz 0.1 mi? Reset mi gerçek mi? | Kalibrasyon farklılaştırıyorsa devam; yoksa önce onu düzelt |
| 2–3 | triage(scan_results) fonksiyonu: P0/P1/P2/SKIP + flags | Derin-inceleme yalnız P0/P1’e koşar; maliyet ölçülür |
| 3–5 | EDGAR 8-K/Form4 feed → katalizör faktörü (additive, normalize) | features.py faktörü + ablation lift > 0 |
| 5–7 | Float/Short/Borrow verisi (proxy etiketli) → squeeze faktörü | features.py; >%30 bucket’ta recall artışı |
| 7–9 | social_intelligence_agent’a velocity + organik/pump ayrımı | %5–30 bucket’ta false-positive düşüşü |
| 9–11 | score_engine: FP ceza bileşenleri (pump/dilution/low-liq/bozuk-teknik) | additive ceza; quality_gate’e DOKUNULMAZ |
| 11–13 | Bull/Bear + risk_agent çıktısını rapora bağla (senaryo + R/R) | report_agent + telegram özet kartı |
| 13–14 | Self-audit: horizon_outcomes_db’yi büyüklük-bucket’ına genişlet | Faktör × bucket lift matrisi; haftalık rapor |

# 9. Başarı Kriterleri (ölç, tahmin etme)

Tümü mevcut altyapıyla (horizon_outcomes_db, calibration, kpi_tracker) ölçülebilir olmalı.

False-positive oranı:  Hedef < %20 (prompt’la aynı), ama büyüklük-bucket’ı bazında ölç: %5–10, %10–30, %30–100, >%100.

Kalibrasyon kalitesi:  Yeni faktörlerden sonra Brier skoru gerilememeli (rollback eşiği 0.02 = 2pp).

Marjinal lift:  Her yeni faktör için her bucket’ta Δ win-rate, Δ ortalama getiri, Δ profit-factor pozitif → tut, değilse at.

İki katmanlı fayda doğrulaması:  >%30 bucket’ta yeni RECALL; %5–30 bucket’ta daha temiz yakalama (expectancy = win-rate × ort. kazanç artışı).

Maliyet/latency:  P0/P1’e inen derin-inceleme, tüm listeyi taramaya kıyasla LLM maliyetini düşürmeli (prompt’un %60 hedefi).

# 10. Riskler ve Gerçekçilik Notları

Microstructure gürültüsü:  Disiplinsiz eklenirse %5–10 bandında false-positive’i azaltmak yerine ARTIRABİLİR. Net fayda tamamen kalibrasyon disiplinine bağlıdır.

Veri gecikmesi:  yfinance short/float verisi gecikmeli ve bazen eksik; kanıt hiyerarşisinde “proxy / düşük güven” etiketiyle işle.

Doğrulanmamış iddialar:  Kaynak dokümanlardaki spesifik win-rate’ler backtest ile desteklenmiyor; prior kabul et, kendi walk-forward’ınla doğrula.

Ölçek bozulması:  MAX_RECO_SCORE tavanını ya yükselt ya da alt-skorları normalize et; düz 0–100 ekleme yapma.

Yatırım riski:  Canlıya geçmeden önce pozisyon büyüklüğü ve risk kuralları (position_sizer.py, risk_engine.py) ayrıca devrede olmalı.

Özet: master prompt’u bir “inşa planı” değil, mevcut olgun pipeline’ı yönlendirecek bir “niyet beyanı” olarak kullan. Yeni agent fabrikası kurmak yerine 3 kısmi agent’ı tamamla (Triage, Katalizör feed, Sosyal velocity), eksik veri katmanını maliyet sırasıyla ekle ve her şeyi mevcut additive skor + kalibrasyon + outcome döngüsüne bağla.