FinSense Academy — Kendi Kendini Geliştiren Finansal Okuryazarlık Sözlüğü

Neden Çalışmıyor — Kök Neden Analizi ve Uçtan Uca Kesintisiz Çalışma Yol Planı

Borsa/academy modülü incelenerek hazırlanmıştır. 16 Haziran 2026.

# 0. Yönetsel Özet — Tek Cümlelik Teşhis

Sistem aslında iyi tasarlanmış ve büyük ölçüde TAMAMLANMIŞ; çalışmamasının nedeni bir mimari eksiklik değil, yarım kalmış bir taşıma (migration) işlemidir: modül “Borsa/FinanceAcademy/’ye taşınıyor” diye giriş noktaları (API router ve paket __init__) boşaltılmış, ama hedef klasör hiç oluşturulmamış ve hiçbir şey yeniden bağlanmamış. Sonuç olarak orchestrator, 6 agent ve scheduler çalışır durumda dosyalarda duruyor ama uygulama onları hiç çağırmıyor — yani “bozuk” değil, “fişi takılı değil”.

BULGU 1 — api/routers/academy.py BOŞ (sadece “moved to FinanceAcademy/” yorumu). Tüm academy endpoint’leri yok → 404. BULGU 2 — Router api/main.py’ye kayıtlı değil ve academy scheduler app lifespan’inde hiç başlatılmıyor → otonom döngü hiç koşmuyor. BULGU 3 — Hedef FinanceAcademy/ klasörü hiç yok; taşıma yarıda kalmış. academy/ içindeki kod öksüz (hiçbir yer import etmiyor). BULGU 4 — DB yolu eski bir oturuma sabitlenmiş (/sessions/kind-jolly-galileo) → veri kaybı riski; data/academy.db boş (0 ders).

İyi haber: tasarım, “kendi kendini geliştiren sözlük” hedefiyle birebir örtüşüyor (boşluk tespiti → üretim → kalite denetimi → yayın → analitik → güncelleme döngüsü zaten kurulmuş). Yapılacak iş yeniden yazmak değil, bağlamak, kalıcılaştırmak ve dünya standardına yükseltmektir.

# 1. Mevcut Sistemin Envanteri (ne var, çalışıyor mu)

Kod tabanında fiilen bulunanlar. Çoğu eksiksiz; sorun bunların tetiklenmemesidir.

| Bileşen | Dosya | Görev | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator | academy/orchestrator.py | run_daily / run_weekly / quarterly + seed + user flow | Öksüz |
| Gap Detector | academy/agents/gap_detector.py | 3 kaynak: domain coverage, quiz hata paterni, arama miss | Tam |
| Content Generator | academy/agents/content_generator.py | LLM router ile ders üretir; LLM yoksa MOCK moda düşer | Kısmi |
| Quality Guard | academy/agents/quality_guard.py | 7 boyutlu rubrik; ort>=7.5 → APPROVED → published | Tam |
| Content Updater | academy/agents/content_updater.py | 90 günlük tazelik + geri-bildirim güncellemesi | Tam |
| Analytics | academy/agents/analytics.py | Haftalık rapor; düşük puanlıları güncellemeye kuyruklar | Tam |
| Personalization | academy/agents/personalization.py | Onboarding, profil, günlük kart, zayıf nokta | Tam |
| Models / DB | academy/models.py | SQLite: lessons, jobs, progress, profile, agent_logs | Kısmi |
| Scheduler | academy/scheduler.py | APScheduler: günlük/haftalık/çeyreklik cron | Öksüz |
| Domains | academy/domains.py | 13 alan + modüller (Temel Finans … Kripto) | Tam |
| API Router | api/routers/academy.py | BOŞ — taşıma yorumu dışında hiçbir şey yok | Boş |

Özet: 6 agent + DB + scheduler + 13 domain hazır. Eksik olan tek şey “orkestrayı sahneye çıkaran” bağlantı katmanı ve birkaç kalıcılık/kalite düzeltmesi.

# 2. Kök Neden Analizi

Sorunları önem (severity) ve “çalışmayı tümden engelliyor mu” durumuna göre sıraladım.

| # | Kök Neden | Etki | Severity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | api/routers/academy.py boş → endpoint yok | Frontend/API tüm academy çağrılarında 404 alır | FATAL |
| 2 | Router main.py’ye register edilmemiş | Doldursanız bile app onu tanımaz | FATAL |
| 3 | start_academy_scheduler() lifespan’de çağrılmıyor | Otonom döngü (gap→üret→yayınla) hiç koşmaz; sözlük büyümez | FATAL |
| 4 | AcademyOrchestrator hiçbir yerden import edilmiyor | Manuel tetik bile yok; kod tamamen öksüz | FATAL |
| 5 | DB yolu /sessions/kind-jolly-galileo’ye sabit | O oturum yoksa data/academy.db’ye düşer; varsa veri kaybolur | YÜKSEK |
| 6 | data/academy.db boş (seed hiç koşmamış) | 0 ders → kullanıcıya gösterilecek içerik yok | YÜKSEK |
| 7 | LLM yoksa sessizce MOCK moda düşüyor | “Dünya standardı” yerine sahte ders üretir, kimse fark etmez | YÜKSEK |
| 8 | academy/__init__.py boş + yanlış “moved” yorumu | Kafa karışıklığı; tek doğruluk kaynağı belirsiz | ORTA |

Teşhis netliği: 1–4 numaralı nedenlerin her biri tek başına sistemi tümden durdurur (fatal). Yani academy “yavaş/hatalı çalışıyor” değil, hiç başlamıyor. 5–8 ise bağladıktan sonra hemen patlayacak gizli kusurlardır; bu yüzden yol planında birlikte çözülmeleri gerekir.

# 3. Hedef Mimari — Kendi Kendini Geliştiren Sözlük Döngüsü

Dünya standardı, otonom bir finansal okuryazarlık sözlüğü için kapalı bir öğrenme döngüsü kurulur. İyi haber: bu döngünün tüm parçaları zaten kodda var; sadece kesintisiz akacak şekilde bağlanmalı.

KAYNAKLAR (tetikleyiciler)

• Domain coverage boşluğu   • Quiz hata paterni   • Arama miss   • Kullanıcı geri-bildirimi   • 90g tazelik

│

▼

[Gap Detector]  → content_jobs (öncelik P0/P1)

│

▼

[Content Generator] (LLM router, TR) → taslak ders (+ kaynak/atıf)

│

▼

[Quality Guard] 7-boyut rubrik ─ ort≥7.5 ──► PUBLISHED ──► kullanıcıya sun

│                          └─ <7.5 ──► REVISION/REJECT ──► tekrar üret

▼

[Analytics] haftalık: puan/etkileşim → düşük kaliteyi tespit

│

▼

[Content Updater] güncelle/tazele ──► döngü başa döner (self-improving)

[Personalization] kullanıcı profili ↔ öğrenme yolu (paralel kol)

Kritik ilke: döngü insan müdahalesi olmadan dönmeli ama insan-gözetimli kalmalı — Quality Guard yayın kapısıdır, mock-mode ve düşük-kalite alarmı bu kapıya bağlanır.

# 4. Uçtan Uca Kesintisiz Çalışma Yol Planı (fazlı)

Fazlar sırayla uygulanmalı; ilk üç faz “hiç çalışmıyor”u “çalışıyor”a çevirir, kalanı “dünya standardı”na taşır.

### Faz 0 — Tek Konum Kararı (yarım taşımayı bitir)

Karar:  academy/ mi FinanceAcademy/ mi? Öneri: academy/ içinde KAL (zaten çalışır, DB ve importlar buna göre). FinanceAcademy planını iptal et.

Temizlik:  academy/__init__.py ve api/routers/academy.py içindeki “moved to FinanceAcademy/” yorumlarını sil; yanıltıyor.

### Faz 1 — Bağlama (FATAL nedenler 1–4)

Router:  api/routers/academy.py’yi gerçek FastAPI router ile doldur: GET /academy/dashboard, POST /academy/onboard, GET /academy/lesson/{id}, GET /academy/status, POST /academy/generate (admin).

Register:  api/main.py’de app.include_router(academy_router) ekle (diğer router’lar gibi).

Scheduler:  api/main.py lifespan içinde start_academy_scheduler() çağır (mevcut start_scheduler ile yan yana, try/except ile).

Wiring:  Endpoint’ler AcademyOrchestrator’ı kullanmalı; orchestrator init_db’yi zaten çağırıyor.

### Faz 2 — Kalıcılık ve Bootstrap (YÜKSEK nedenler 5–6)

DB yolu:  models.py’de DB_PATH’i sabit oturum yolundan çıkar; ENV (ACADEMY_DB_PATH) veya data/academy.db’ye sabitle. WAL gerekçesini gerçek bir kontrolle değiştir.

Seed:  İlk açılışta seed_starter_content() bir kez koşsun (idempotent — zaten ders varsa atlar). 13 domain × en az 1 başlangıç dersi.

Doğrulama:  Üretimden sonra agent_logs ve lessons sayısını system_status ile doğrula (0 → >0).

### Faz 3 — Otonom Döngüyü Canlandır

Günlük:  run_daily gerçekten gap bulup üretiyor mu? Cron’u test için kısa aralığa al, log’ları izle.

Kaynaklar:  Gap Detector’ın quiz/arama kaynakları gerçek tabloları okuyor mu (user_progress, search miss kaydı)? Boşsa coverage-only ile başla.

Geri besleme:  Analytics → Updater geri besleme kapanıyor mu? Düşük puanlı ders güncellemeye kuyruklanıyor mu?

### Faz 4 — Kalite Güvencesi ve Görünürlük

Mock alarmı:  LLM router None dönerse MOCK yerine job’u “blocked” işaretle + alarm üret (sessiz sahte içerik üretme).

Gözlemlenebilirlik:  agent_logs’u izlenebilir yap: her run’ın input/output özeti + süre; basit bir /academy/status panosu.

Kalite kapısı:  Quality Guard eşiklerini (≥7.5) ve 7 boyutu gözden geçir; reddedilenler için yeniden-üret limiti koy (sonsuz döngü olmasın).

### Faz 5 — Dünya Standardına Yükseltme

Doğruluk:  Her ders üretiminde kaynak/atıf zorunlu; Quality Guard’a “doğrulanabilir kaynak var mı?” boyutu ekle (halüsinasyon savunması).

Pedagoji:  beginner/intermediate/advanced üç seviye + aralıklı tekrar (spaced repetition) ve quiz üretimi.

Kapsam:  TR önce; sonra çok-dilli üretim (aynı kavram, dil parametresi). Terim sözlüğü çapraz-bağlı (kavramlar birbirine link).

Tazelik:  Güncel piyasa/regülasyon değişimlerinde ilgili dersleri otomatik tazele (FinPilot haber/katalizör sinyaliyle köprü).

# 5. En Küçük “Çalışır Hale Getir” Değişikliği

Eğer tek hedefiniz önce “fişi takmak” ise, kritik yol şudur (yarım gün iş):

# 1) api/routers/academy.py  (boş dosyayı doldur)

from fastapi import APIRouter

from academy.orchestrator import AcademyOrchestrator

router = APIRouter(prefix="/academy", tags=["academy"])

_orch = AcademyOrchestrator()

@router.get("/status")

def status(): return _orch.system_status()

@router.get("/dashboard/{user_id}")

def dashboard(user_id: str): return _orch.get_user_dashboard(user_id)

# 2) api/main.py

from api.routers import academy

app.include_router(academy.router)

# lifespan içinde:

from academy.scheduler import start_academy_scheduler

start_academy_scheduler()

# 3) academy/models.py — DB yolunu sabitle

DB_PATH = Path(os.getenv("ACADEMY_DB_PATH", str(_DATA_BASE / "academy.db")))

# 4) bir kez seed

python -c "from academy.orchestrator import AcademyOrchestrator as A; print(A().seed_starter_content())"

Bu dört adım, 1–6 numaralı kök nedenleri kapatır ve sistemi otonom döngüye sokar. Faz 4–5 sonra gelir.

# 6. Başarı Kriterleri (ölçülebilir)

Canlılık:  /academy/status 200 döner ve total_published_lessons > 0 (seed sonrası ≥ 13).

Otonomi:  run_daily her gün ≥1 boşluk bulup ≥1 ders üretip Quality Guard’dan geçiriyor (agent_logs ile kanıtlı).

Kalite:  Yayınlanan derslerin Quality Guard ortalaması ≥ 7.5; REJECT oranı < %20.

Bütünlük:  MOCK modda üretilen yayınlanmış ders sayısı = 0 (alarm çalışıyor).

Self-improving:  Haftalık Analytics → Updater döngüsü düşük puanlı dersleri otomatik güncellemeye alıyor.

Dayanıklılık:  Uygulama yeniden başladığında ders sayısı korunuyor (kalıcı DB).

# 7. Riskler ve Notlar

Halüsinasyon:  LLM tek başına bırakılırsa yanlış finansal bilgi üretebilir. Quality Guard’a zorunlu kaynak/atıf ve doğrulama boyutu şart.

Sonsuz döngü:  Reddedilen ders sonsuz yeniden-üretime girmesin; deneme limiti + insan kuyruğu koy.

Maliyet:  Otonom günlük üretim LLM maliyeti yaratır; max_jobs=5/gün limiti mevcut, izleyin.

Uyumluluk:  Finansal okuryazarlık içeriği eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir — derslerde bu ibare standart olmalı.

Sonuç: FinSense Academy bozuk değil, bağlantısız. Faz 0–3 onu birkaç günde otonom çalışır hale getirir; Faz 4–5 ise onu “dünya standardı, kendi kendini geliştiren sözlük” hedefine taşır. İlk somut adım: Bölüm 5’teki dört değişiklik.